**Социальные объекты МО «Зиминский район» и г. Зимы и, включенные в госпрограммы Иркутской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам)** | **Год начала строительства** | **Плановый период ввода**  | **Вид работ**  | **Форма собственности (ОС/МС)** | **Тех. готовность, (в %)** | **Источники фин.** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **МО "ЗИМИНСКИЙ РАЙОН"** |
| **Всего объектов за 2017-2019 гг.-4, на общую сумму 48 173,5 тыс. руб. В том числе в 2017 г.- 21 173,5 тыс. руб., 2019 г. - 27 000 тыс. руб.**  |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы** |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт здания муницпального бюджетного общеобразовательного учреждения Кимильтейская средняя общеобразовательная школа (замена заполнений оконных и дверных проемов, внутренние отделочные работы в душевых комнатах) по адресу: Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей, ул. Чкалова, 40 | 2017 | 2017 |   | МС | 0% | ***Всего*** | **5 943,6** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 5 646,4 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 297,2 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы** |
| 1 | Инженерная защита с. Покровка от негативного воздействия р. Ока в Зиминском районе | 2019 | 2020 | Строительство | МС | 0% | ***Всего*** | 0,0 | 0,0 | **27 000,0** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ  | 0,0 | 0,0 | 22 000,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту "Инженерная защита с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока" | Х | Х | ПИР | МС | 0% | ***Всего*** | **4 673,0** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ  |   | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 173,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы** |
| 1 | Строительство ФАП с. Черемшанка Зиминского района | 2017г. | 2017г. | строительство | ОС | 0,00% | ***Всего*** | **7 067,1** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 2 874,1 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 4 193,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Самара Зиминского района | 2017г. | 2017г. | Строительство | МС | 0,00% | ***Всего*** | **3 489,8** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 3 315,3 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 174,5 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО:** |   | **21 173,5** | **0,0** | **27 000,0** |
| **г. ЗИМА** |
| **Всего объектов за 2017-2019 гг. - 3, на общую сумму 261 776,9 тыс. руб. В том числе в 2017 г.- 77 504,7 тыс. руб., 2018 г. -42 105,2 тыс.руб., в 2019 г. - 142 167,0 тыс. рубл.**  |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы** |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» по ул. Бограда, 59 в г. Зима  | 2017 | 2019 | капитальный ремонт | МС | 0% | ***Всего*** | **26 504,7** | **42 105,2** | **47 203,0** |
| ОБ | 25 179,4 | 40 000,0 | 44 842,9 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1 325,3 | 2 105,2 | 2 360,1 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы** |
| 1 | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Григорьева, 12/1 | 2019 | 2019 | Строительство | МС | 0% | ***Всего*** | 0,0 | 0,0 | **94 964,0** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 90 215,8 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 4 748,2 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы** |
| 1 | Берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый Куст (р. Ока) в г. Зима Иркутской области | 2017 | 2017 | Строительство | МС | 0% | ***Всего*** | **51 000,0** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 48 845,4 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2 154,6 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО:** |   | **77 504,7** | **42 105,2** | **142 167,0** |