**Социальные объекты МО «Зиминский район» и г. Зимы и, включенные в госпрограммы Иркутской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | | | **Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам)** | **Год начала строительства** | | | **Плановый период ввода** | | | | | **Вид работ** | **Форма собственности (ОС/МС)** | | | | | **Тех. готовность, (в %)** | | | | **Источники фин.** | | | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | | | | | | |
| **2017 год** | | **2018 год** | | | **2019 год** | |
| **МО "ЗИМИНСКИЙ РАЙОН"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего объектов за 2017-2019 гг.-4, на общую сумму 48 173,5 тыс. руб. В том числе в 2017 г.- 21 173,5 тыс. руб., 2019 г. - 27 000 тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Выборочный капитальный ремонт здания муницпального бюджетного общеобразовательного учреждения Кимильтейская средняя общеобразовательная школа (замена заполнений оконных и дверных проемов, внутренние отделочные работы в душевых комнатах) по адресу: Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей, ул. Чкалова, 40 | | | 2017 | | | 2017 | |  | | | | | МС | | 0% | | | ***Всего*** | | | **5 943,6** | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ОБ | | | 5 646,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ФБ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| МБ | | | 297,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ИИ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| **Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Инженерная защита с. Покровка от негативного воздействия р. Ока в Зиминском районе | | | 2019 | | | 2020 | | Строительство | | | | | МС | | 0% | | | ***Всего*** | | | 0,0 | | | 0,0 | | | **27 000,0** | | |
| ОБ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ФБ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 22 000,0 | | |
| МБ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 5 000,0 | | |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту "Инженерная защита с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока" | | | Х | | | Х | | ПИР | | | | | МС | | 0% | | | ***Всего*** | | | **4 673,0** | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ОБ | | | 4 500,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ФБ | | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| МБ | | | 173,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ИИ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Строительство ФАП с. Черемшанка Зиминского района | | | 2017г. | | | 2017г. | | строительство | | | | | ОС | | 0,00% | | | ***Всего*** | | | **7 067,1** | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ОБ | | | 2 874,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ФБ | | | 4 193,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| МБ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ИИ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2 | | Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Самара Зиминского района | | | 2017г. | | | 2017г. | | Строительство | | | | | МС | | 0,00% | | | ***Всего*** | | | **3 489,8** | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ОБ | | | 3 315,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ФБ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| МБ | | | 174,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| ИИ | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **21 173,5** | | | **0,0** | | | **27 000,0** | | |
| **г. ЗИМА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего объектов за 2017-2019 гг. - 3, на общую сумму 261 776,9 тыс. руб. В том числе в 2017 г.- 77 504,7 тыс. руб., 2018 г. -42 105,2 тыс.руб., в 2019 г. - 142 167,0 тыс. рубл.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» по ул. Бограда, 59 в г. Зима | | | | | 2017 | | | 2019 | | капитальный ремонт | | | МС | | 0% | | | ***Всего*** | | **26 504,7** | | | **42 105,2** | | | | **47 203,0** | | |
| ОБ | | 25 179,4 | | | 40 000,0 | | | | 44 842,9 | | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| МБ | | 1 325,3 | | | 2 105,2 | | | | 2 360,1 | | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Григорьева, 12/1 | | | | | 2019 | | | 2019 | | Строительство | | | МС | | 0% | | | ***Всего*** | | 0,0 | | | 0,0 | | | | **94 964,0** | | |
| ОБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 90 215,8 | | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| МБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 4 748,2 | | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| **Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый Куст (р. Ока) в г. Зима Иркутской области | | | | | 2017 | | | 2017 | | Строительство | | | МС | | 0% | | | ***Всего*** | | **51 000,0** | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| ОБ | | 48 845,4 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| ФБ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| МБ | | 2 154,6 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| ИИ | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **77 504,7** | | | **42 105,2** | | | | **142 167,0** | | |