**Социальные объекты МО «Заларинский район», включенные в госпрограммы Иркутской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | | **Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам)** | **Год начала строительства** | | **Плановый период ввода** | | | **Вид работ** | **Форма собственности (ОС/МС)** | | | **Тех. готовность (в %)** | | **Источники фин.** | | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | |
| **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** |
| **МО "ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего объектов за 2017-2019 гг.-17, на общую сумму 351 859,9 тыс. руб.**  **В том числе в 2017 г.- 247 922,9 тыс. руб., 2018 г. - 82 937,0 тыс. руб., 2019 г. - 21 000 тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт здания МОУ СОШ в с. Троицк Заларинского района | | | 2017 | | 2018 | капитальный ремонт | | | МС | 0% | | ***Всего*** | | **38 772,4** | | **38 772,3** | | 0,0 | |
| ОБ | | 36 833,8 | | 36 833,7 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 1 938,6 | | 1 938,6 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | Капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада «Елочка», расположенного по адресу: Иркутская область, Заларинский район, с. Хор-Тагна, ул. Школьная, № 5 | | | 2017 | | 2017 | капитальный ремонт | | | МС | 0% | | ***Всего*** | | **18 334,9** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 17 418,2 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 916,7 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объект капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс Заларинского района, р.п. Тыреть-1-я, микрорайон Солерудник, 13" | | | 2016 | | 2017 | Строительство | | | МС | 0% | | ***Всего*** | | **58 639,2** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 55 707,2 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 2 932,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт здания районного краеведческого музея п. Залари, ул. Ленина, 15а | | | 2018 | | 2018 | Капитальный ремонт | | | МС | 0 | | ***Всего*** | | 0,0 | | **7 685,8** | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | 7 301,5 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | 384,3 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Административно-бытовой корпус (2 этап) областного государственного казенного учреждения социального обслуживания "Социально-реалибитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", расположенный по адресу Иркутская область, Заларинский район, д. Тунгуй,  ул. Лесная, 10 | | | 2017 | | 2018 | реконструкция | | | ОС | 0% | | ***Всего*** | | 0,0 | | **12 029,9** | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 12 029,9 | | 0,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | Реконструкция типового жилого дома (устройство туалета в помещении веранды, устройство выгребной ямы) областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Социально-реалибитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района", расположенный по адресу Иркутская область, Заларинский район, д. Тунгуй,  СВК "Молодежный" | | | 2017 | | 2018 | реконструкция | | | ОС | 0% | | ***Всего*** | | 0,0 | | **782,6** | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 782,6 | | 0,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе мощностью 9,0 Гкал/ч (10,44 МВт) и инженерных сетей; строительство тепловых сетей совместно с трубопроводом холодного водоснабжения в р.п. Залари мкр. «ЗМЗ» | | | 2016 | | 2017 | Строительство | | | МС |  | | ***Всего*** | | **55 193,4** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 53537,4 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 1656,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Тыреть Заларинского района | | | 2019 | | 2020 | Капитальный ремонт | | | МС | 0% | | ***Всего*** | | 0,0 | | 0,0 | | **21 000,0** | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 16 100,0 | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | 4 900,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство ФАП с. Илганское Заларинского района | | | 2017г. | | 2017г. | строительство | | | ОС | 0,00% | | ***Всего*** | | **7 111,7** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 7 111,7 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | Строительство хоккейного корта в р.п.Залари Заларинского района | | | 2017г. | | 2017г. | Строительство | | | МС | 0,00% | | ***Всего*** | | **5 000,0** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 4 750,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 250,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3 | Строительство многофункциональной площадки в  с. Мойган Заларинского района | | | 2017г. | | 2017г. | Строительство | | | МС | 0,00% | | ***Всего*** | | **3 364,8** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 3 196,5 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 168,3 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 4 | Строительство многофункциональной площадки в  с. Холмогой Заларинского района | | | 2017г. | | 2017г. | Строительство | | | МС | 0,00% | | ***Всего*** | | **3 440,3** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 3 268,2 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 172,1 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5 | Строительство многофункциональной площадки в  с. Ханжиново Заларинского района | | | 2017г. | | 2017г. | Строительство | | | МС | 0,00% | | ***Всего*** | | **3 352,9** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 3 185,2 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 167,7 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 6 | Строительство многофункциональной площадки в  р.п.Тыреть 1-я Заларинского района | | | 2017г. | | 2017г. | Строительство | | | МС | 0,00% | | ***Всего*** | | **3 311,2** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 3 145,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 165,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 7 | Строительство дома культуры на 210 мест с библиотекой расположенного по адресу: Иркутская область, Заларинский район п. Залари,  ул. Заводская, 1 | | | 2017 г. | | 2017г. | Строительство | | | МС | 0,00% | | ***Всего*** | | **41 673,0** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 39 589,3 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 2 083,7 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 8 | Строительство объекта "Дом культуры с библиотекой в  с. Мойган Заларинского района Иркутской области" | | | 2018 г. | | 2018г. | Строительство | | | МС | 0,00% | | ***Всего*** | | 0,0 | | **23 666,4** | | 0,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | 6 744,9 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 15 738,2 | | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | 1 183,3 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 9 | Реконструкция магистральных сетей водоснабжения по адресу: Иркутская обл., Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, мкр. Солерудник | | | 2017г. | | 2017г. | строительство | | | МС | 0,00% | | ***Всего*** | | **9 729,1** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 4 252,4 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 5 282,1 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 194,6 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | |  | | **247 922,9** | | **82 937,0** | | **21 000,0** | |