**Социальные объекты Аларского района, включенные в госпрограммы Иркутской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам)** | **Год начала строительства** | **Плановый период ввода**  | **Вид работ**  | **Форма собственности (ОС/МС)** | **Тех. готовность, (в %)** | **Источники фин.** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **МО "АЛАРСКИЙ РАЙОН"** |
| **Всего объектов за 2017-2018 гг.- 10, на общую сумму 690 894, 2 тыс. руб. В том числе в 2017 г.- 525 973,2 тыс. руб., 2018 г. - 164 921,0 тыс. руб.** |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы** |
| 1 | Детский сад в с. Аляты Аларского района | 2015 | 2017 | Приобретение | МС | 100% | ***Всего*** | **7 513,1** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 7 475,5 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 37,6 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт здания МОУ "Кутуликская СОШ", расположенного по ул. Матвеева, д.47 в п. Кутулик Аларского района Иркутской области. | 2016 | 2018 | капитальный ремонт | МС | 0% | ***Всего*** | **19 459,6** | **10 000,0** | 0,0 |
| ОБ | 18 486,6 | 9 500,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 973,0 | 500,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы** |
| 1 | Центральная районная больница на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в п. Кутулик Аларского района. II очередь (стационар). | 2006 | 2018 | строительство | ОС | 69% | ***Всего*** | **366 164,4** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 366 164,4 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы** |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Кутулик-Бахтай-Хадахан на участке км 0 - км 14 в Аларском районе | 2016 | 2018 | кап.ремонт | ОС | 33,7 | Всего | **65 084,9** | **116 480,3** | 0,0 |
| ОБ | 65 084,9 | 116 480,3 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы** |
| 1 | Строительство ФАП с. Егоровск Аларского района | 2017г. | 2017г. | строительство | ОС | 0,00% | ***Всего*** | **7 099,9** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 7 099,9 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство ФАП д. Куркат Аларского района | 2017г. | 2017г. | строительство | ОС | 0,00% | ***Всего*** | **7 080,9** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 7 080,9 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Строительство ФАП с. Быково Аларского района | 2017г. | 2017г. | строительство | ОС | 0,00% | ***Всего*** | **7 221,9** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 7 221,9 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Строительство ФАП с. Апхайта Аларского района  | 2017г. | 2017г. | строительство | ОС | 0,00% | ***Всего*** | **7 196,9** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 7 196,9 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объект капитального строительства "Дом культуры. Иркутская область, Аларский район, п. Забитуй, ул. Ст. Разина, 1а" | 2017г. | 2019г. | Строительство | МС | 0,00% | ***Всего*** | **46 385,3** | **38 440,7** | 0,0 |
| ОБ | 44 066,0 | 36 518,7 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2 319,3 | 1 922,0 | 0,0 |
| 6 | Строительство локального водопровода в МО "Кутулик" Аларского района (п.Кутулик)  | 2015г. | 2017г. | строительство | МС | 0,00% | ***Всего*** | **12 225,9** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 5 125,6 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 6 366,7 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 733,6 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО:** |   | **525 973,2** | **164 921,0** | **0,0** |