**Социальные объекты МО «Киренский район», включенные в госпрограммы Иркутской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам)** | **Год начала строительства** | **Плановый период ввода**  | **Вид работ**  | **Форма собственности (ОС/МС)** | **Тех. готовность, (в %)** | **Источники фин.** | **Объем финансирования (тыс. руб.)** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **МО "КИРЕНСКИЙ РАЙОН"** |
| **Всего объектов за 2017-2019 гг.-9, на общую сумму 1 594 833,2 тыс. руб. В том числе в 2017 г.- 383 365,1 тыс. руб., 2018 г. - 329 509,0 тыс.руб., 2019 г. - 881 959,1 тыс. руб.**  |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы** |
| 1 | Капитальный ремонт здания МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска» по ул. Репина, 4 в г. Киренске | 2016 | 2018 | капитальный ремонт | МС | 0% | ***Всего*** | **9 187,6** | **55 000,0** | 0,0 |
| ОБ | 8 728,2 | 52 250,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 459,4 | 2 750,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы** |
| 1 | Объект капитального строительства "Спортивно-оздоровительный комплекс по адресу:Иркутская область, Киренский район, п. Алексеевск, ул. Чапаева. 47/1. | 2017 | 2017 | Строительство | МС | 0% | ***Всего*** | **52 470,9** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 49 847,3 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2 623,6 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы** |
| 1 | Иркутская область, строительство центра культурного развития (г. Киренск, ул. Советская, 22) | 2015 | 2016 | Строительство | МС | 0 | ***Всего*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы** |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское на участке км 31+706 - км 65+500 в Киренском и Казачинско-Ленском районах (1,2 этапы) | 2016 | 2019 | Строительство | ОС | 4,3 | ***Всего*** | **160 846,9** | **94 509,0** | **360 568,3** |
| ОБ | 160 846,9 | 66 825,6 | 60 000,0 |
| ФБ | 0,0 | 27 683,4 | 300 568,3 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство автомобильной дороги Киренск-Казачинское на участке км 31+706 - км 65+500 в Киренском и Казачинско-Ленском районах (3, 4 этапы) | 2017 | 2020 | Строительство | ОС | 0,0 | ***Всего*** | **156 759,3** | **90 000,0** | **130 372,2** |
| ОБ | 156 759,3 | 62 316,6 | 27 744,6 |
| ФБ | 0,0 | 27 683,4 | 102 627,6 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Кут-Киренск на участке км 58+00 - км 63+407 (с.Макарово) в Киренском районе | 2019 | 2019 | кап.ремонт | ОС | 0,0 | ***Всего*** | 0,0 | 0,0 | **182 717,5** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 182 717,5 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы** |
| 1 | Защита города Киренск от наводнений. Защитная дамба  | 2019 | 2021 | Строительство | МС | 0% | ***Всего*** | 0,0 | 0,0 | **122 680,2** |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ  | 0,0 | 0,0 | 98 000,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 24 680,2 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту "Защита города Киренск от наводнения. Защитная дамба"  | Х | Х | ПИР | МС | 0% | ***Всего*** | **600,4** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 491,7 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 108,7 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Инженерная защита пос. Петропавловское от негативного воздействия вод р. Лена | 2018 | 2019 | Строительство | МС | 0% | ***Всего*** | 0,0 | **90 000,0** | **85 620,9** |
| ОБ | 0,0 | 1 000,0 | 14 944,4 |
| ФБ  | 0,0 | 70 000,0 | 67 000,0 |
| МБ | 0,0 | 19 000,0 | 3 676,5 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы** |
| 1 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Макарово Киренского района  | 2017г. | 2017г. | Строительство | МС | 0,00% | ***Всего*** | **3 500,0** | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 1 734,5 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 1 590,5 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 175,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО:** |   | **383 365,1** | **329 509,0** | **881 959,1** |