**Социальные объекты г. Черемхово, включенные в госпрограммы Иркутской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | | **Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам)** | **Год начала строительства** | | **Плановый период ввода** | | | **Вид работ** | **Форма собственности (ОС/МС)** | | **Тех. готовность, (в %)** | | | **Источники фин.** | | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | | | | |
| **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** |
| **г. ЧЕРЕМХОВО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего объектов в 2017-2019 гг. - 5, на общую сумму 363 964,0 тыс. руб.**  **В том числе в 2017 г. - 124 090,1 тыс. руб., 2018 г. - 29 422,3 тыс. руб., 2019 г. - 210 451,6 тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство детского сада на 190 мест по адресу: г. Черемхово, ул. Забойщика. № 7/А | | | 2015 | | 2018 | Строительство | | | МС | | 0% | ***Всего*** | | **51 400,5** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 50 166,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 1 234,5 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ***Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт сооружения -павильон спортивный (стадион "Шахтер"), расположенный по ул. Ленина, 28 в г. Черемхово Иркутская область (подпорная стенка, входная группа) | | | 2017 | | 2017 | Выборочный капитальный ремонт | | | МС | | 0% | ***Всего*** | | **8 226,7** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 7 815,4 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 411,3 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт в здании кинотеатра "Шахтер" на 200 мест, по адресу: г. Черемхово, ул. Л.Толстого, 4 | | | 2015 | | 2017 | Капитальный ремонт | | | МС | | 0 | ***Всего*** | | **16 429,4** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ***ФБ*** | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 15 607,9 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 821,5 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Горняк», расположенного по ул. Ф. Патаки, 1 в г. Черемхово Иркутской области (замена оконных блоков, витражей, наружных дверных блоков; ремонт фасада; ремонт крылец) | | | 2017 | | 2017 | Выборочный капитальный ремонт | | | МС | | 0 | ***Всего*** | | **48 033,5** | | 0,0 | | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ОБ | | 45 631,8 | | 0,0 | | 0,0 | |
| МБ | | 2 401,7 | | 0,0 | | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области | | | 2018 | | 2020 | Строительство | | | МС | | 0% | ***Всего*** | | 0,0 | | **29 422,3** | | **210 451,6** | |
| ОБ | | 0,0 | | 668,6 | | 30 000,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 24 965,2 | | 160 451,6 | |
| МБ | | 0,0 | | 3 788,5 | | 20 000,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | |  | | **124 090,1** | | **29 422,3** | | **210 451,6** | |