Перечень социальных объектов г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района, строительство, ремонт, реконструкция которых предусмотрены в 2017-2019 гг., в разрезе государственных программ Иркутской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | | **Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам)** | | **Год начала ст-ва** | **Плановый период ввода** | | | | **Вид работ** | | **Форма собственности (ОС/МС)** | | | | **Тех. готовность, (в %)** | | | **Источники фин.** | | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | |
| **2017 год** | **2018 год** | | | **2019 год** |
| **г. УСТЬ-ИЛИМСК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего объектов в 2017-2018 гг. - 2, на общую сумму 121 917,2 тыс. руб. в том числе в 2017 г. - 77 472,6 тыс. руб., в 2018 г. - 44 444,6 тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Капитальный ремонт детского оздоровительного-образовательного центра "Олимпиец" в г. Усть-Илимске | | 2017 | | | 2017 | | Капитальный ремонт | | | | МС | 0% | | | | ***Всего*** | | | **7 476,3** | | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | | | 7 102,5 | | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | | | 373,8 | | 0,0 | 0,0 | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог в городе Усть-Илимске (пр. Др. Народов, ул. 50 лет ВЛКСМ, пр. Мира) | | 2014 | | | 2018 | | капитальный ремонт | | | | МС | 59,5 | | | | ***Всего*** | | | **69 996,3** | | **44 444,6** | 0,0 | |
| ОБ | | | 62 996,7 | | 40 000,0 |  | |
| ФБ | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | | | 6 999,6 | | 4 444,6 | 0,0 | |
| ИИ | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | **77 472,6** | | **44 444,6** | **0,0** | |
| **МО "УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Братск-Усть-Илимск на участке км 185+220 - км 190+220 в Усть-Илимском районе | | | | 2020 | | | 2021 | | | кап.ремонт | ОС | | | 0 | | Всего | | | Денежные средства запланированы в 2020 г. (230 033,4 тыс. руб.) | | | | | |
| ФБ | | |
| МБ | | |